СОГЛАСОВАНО                                                                                                   УТВЕРЖДАЮ

Научный руководитель                                                                             Заведующий кафедрой

Заведующий кафедрой ИТиТО                                                      информационных технологий

и технологического образования

__________ Е.З. Власова                                                                        __________ Е.З. Власова

"____" __________ 2025 г.                                                                   "____" __________ 2025 г.

РАЗРАБОТКА КАЗУАЛЬНОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ ИГРЫ ДЛЯ ПЛАТФОРМЫ ЯНДЕКС.ИГРЫ

Техническое задание

ВКР-РГПУ-2025-ИТиТО-ЗМГ-ТЗ

Руководитель разработки

__________ М.Г. Зубов

"____" __________ 2025 г.

Нормоконтролер

__________ Е.З. Власова

"____" __________ 2025 г.

Листов ____

Санкт-Петербург

2025

ОГЛАВЛЕНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ, ОСНОВАНИЕ, ИСПОЛНИТЕЛЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ	4

1.1 Наименование работы	4

1.2 Основание для разработки	4

1.3 Исполнитель	4

1.4 Сроки выполнения работы	5

ЦЕЛЬ РАЗРАБОТКИ, НАИМЕНОВАНИЕ И НАЗНАЧЕНИЕ ПРОДУКТА	6

2.1 Цель разработки	6

2.2 Полное наименование продукта	6

2.3 Обозначение продукта	6

2.4 Назначение продукта	6

2.5 Область применения продукта	7

2.6 Место создаваемого продукта в системе	7

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОДУКТУ	8

3.1 Состав продукта	8

3.2 Требования к функциям (геймплею)	8

3.3 Требования к интеграции с платформой Яндекс.Игры	9

3.4 Требования к пользовательскому интерфейсу и опыту (UX/UI)	10

1.	Язык: Интерфейс должен быть выполнен на русском языке.	10

2.	Визуальная ясность: Все интерактивные элементы (кнопки, иконки) должны иметь четкое визуальное состояние (обычное, наведение, нажатие). Шрифты должны быть легко читаемыми, минимальный размер основного текста — 14 пикселей.	10

3.	Звуковое сопровождение: Ключевые действия (клик, победа, проигрыш) должны сопровождаться уникальными звуковыми эффектами. Должна быть предусмотрена возможность отключения звука.	10

4.	Адаптивность: Интерфейс должен корректно масштабироваться и сохранять функциональность при различных разрешениях экрана (от 320x568 до 1920x1080 пикселей).	10

3.5 Требования к видам обеспечения	10

1.	Программное обеспечение для разработки:	10

3.6 Требования надежности	11

3.7 Требования безопасности	11

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	13

4.1 Ориентировочная эффективность разработки	13

4.2 Предполагаемые эксплуатационные затраты	13

СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТ ПО СОЗДАНИЮ СИСТЕМЫ	14

5.1 Стадии и этапы разработки	14

5.2 Перечень организаций-исполнителей	15

ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЕМКИ СИСТЕМЫ	16

6.1 Виды испытаний	16

6.2 Общие требования к приемке работ	16

6.3 Номенклатура документации, предъявляемой на испытания	16

ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТИРОВАНИЮ	17

7.1 Общие требования	17

7.2 Перечень подлежащих разработке документов	17

7.3 Требования к оформлению документации	17

ИСТОЧНИКИ РАЗРАБОТКИ	18

8.1 Документы и материалы, на основании которых разрабатывалось ТЗ	18

8.2 Научно-техническая литература и документация	18

8.3 Интернет-ресурсы и инструменты	18

ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ	19

ПРИЛОЖЕНИЕ А	20

ПРИЛОЖЕНИЕ Б	22

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ	23

НАИМЕНОВАНИЕ, ОСНОВАНИЕ, ИСПОЛНИТЕЛЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

1.1 Наименование работы

Опытно-конструкторская работа (ОКР) по теме: «Разработка казуальной компьютерной игры для платформы Яндекс.Игры».

1.2 Основание для разработки

Настоящее техническое задание (ТЗ) разработано на основании:

- Тематики выпускной квалификационной работы, утвержденной кафедрой информационных технологий и технологического образования.

- Требований ГОСТ 15.016-2016 «Система разработки и постановки продукции на производство. Техническое задание. Требования к содержанию и оформлению».

- Требований ГОСТ 19.201-78 «Единая система программной документации. Техническое задание. Требования к содержанию и оформлению».

1.3 Исполнитель

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена» (РГПУ им. А.И. Герцена).

Структурное подразделение: Институт компьютерных наук и технологического образования, кафедра информационных технологий и технологического образования (ИТиТО).

Разработчик: Зубов Михаил Геннадьевич, студент 4 курса группы ИВТ1, направление подготовки 09.03.02 «Информационные системы и технологии».

Научный руководитель: Власова Елена Зотиковна, заведующий кафедрой ИТиТО.

1.4 Сроки выполнения работы

Начало разработки: октябрь 2025 г.

Окончание разработки: май 2026 г.

ЦЕЛЬ РАЗРАБОТКИ, НАИМЕНОВАНИЕ И НАЗНАЧЕНИЕ ПРОДУКТА

2.1 Цель разработки

Целью настоящей ОКР является создание готового к публикации программного продукта – казуальной компьютерной игры, интегрированной с сервисами платформы Яндекс.Игры, для демонстрации практических навыков разработки игровых приложений, работы с игровыми движками и сторонними SDK.

2.2 Полное наименование продукта

Казуальная компьютерная игра для платформы Яндекс.Игры.

2.3 Обозначение продукта

CasualGame_YaGames_v1.0

2.4 Назначение продукта

Программный продукт предназначен для:

- Обеспечения развлекательного взаимодействия с конечным пользователем (игроком) посредством геймплейных механик, характерных для казуального жанра.

- Демонстрации возможности кросс-платформенной публикации игрового контента в формате WebGL.

- Интеграции с социально-игровыми функциями платформы (система лидербордов, облачные сохранения) для повышения вовлеченности пользователей.

- Практической апробации жизненного цикла разработки игрового ПО от концепции до публикации.

2.5 Область применения продукта

Продукт применяется в экосистеме цифрового распространения «Яндекс.Игры» и предназначено для использования широкой аудиторией пользователей персональных компьютеров, ноутбуков, смартфонов и планшетов через современные веб-браузеры с поддержкой стандарта WebGL 2.0 и выше.

2.6 Место создаваемого продукта в системе

Разрабатываемая игра является самостоятельным клиентским приложением, исполняемым в среде браузера пользователя. Для расширения функциональности и доступа к платформенным сервисам игра взаимодействует с программным интерфейсом (SDK) «Яндекс.Игры». продукт не требует модификации существующей инфраструктуры платформы и функционирует в рамках предоставленного ей API.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОДУКТУ

3.1 Состав продукта

Продукт включает следующие компоненты:

- Веб-клиент игры: Сборка проекта в формате WebGL, содержащая исполняемый код, графические и аудиоресурсы.

- Программные модули:

  - Модуль базового игрового цикла (Core Gameplay).

  - Модуль управления игровыми состояниями (State Manager).

  - Модуль пользовательского интерфейса (UI System).

  - Модуль интеграции с Яндекс Games SDK (Platform Wrapper).

  - Модуль обработки и сохранения данных (Data Manager).

- Конфигурационные файлы: Настройки для сборки, конфигурации SDK.

3.2 Требования к функциям (геймплею)

Продукт должно реализовывать следующий минимальный набор функций, характерный для казуальных игр:

- Управление игровым процессом: Обеспечение интуитивно понятного управления, адаптированного под управление с помощью мыши/касания и, опционально, клавиатуры.

- Базовый игровой цикл: Наличие повторяющейся и завершенной игровой механики, обеспечивающей целевую сессию продолжительностью от 1 до 10 минут. Конкретная механика (например, «три в ряд», «точный клик», «простейшая физическая головоломка») определяется на этапе эскизного проектирования.

- Система прогресса и мотивации: Ведение счета (score), фиксация лучшего результата (рекорда). Возможна реализация системы последовательных уровней или постепенного увеличения сложности.

- Управление сессией: Возможность приостановки (паузы) и возобновления игры, перезапуска текущей игровой сессии, возврата в главное меню.

3.3 Требования к интеграции с платформой Яндекс.Игры

Продукт должно использовать Яндекс Games SDK (актуальной версии) для реализации:

- Авторизации: Инициализация сессии авторизованного пользователя платформы.

- Лидербордов: Запись результата игровой сессии (очков) в таблицу лидеров платформы и отображение этой таблицы в интерфейсе игры.

- Сохранений: Сохранение состояния прогресса игрока (например, рекорд, текущий уровень) в облачное хранилище платформы и его последующая загрузка.

- Корректного завершения: Штатное завершение работы игры с возвратом в интерфейс платформы.

3.4 Требования к пользовательскому интерфейсу и опыту (UX/UI)

- Язык: Интерфейс должен быть выполнен на русском языке.

- Визуальная ясность: Все интерактивные элементы (кнопки, иконки) должны иметь четкое визуальное состояние (обычное, наведение, нажатие). Шрифты должны быть легко читаемыми, минимальный размер основного текста — 14 пикселей.

- Звуковое сопровождение: Ключевые действия (клик, победа, проигрыш) должны сопровождаться уникальными звуковыми эффектами. Должна быть предусмотрена возможность отключения звука.

- Адаптивность: Интерфейс должен корректно масштабироваться и сохранять функциональность при различных разрешениях экрана (от 320x568 до 1920x1080 пикселей).

3.5 Требования к видам обеспечения

- Программное обеспечение для разработки:

  - Игровой движок: Unity версии 2021.3 LTS или выше.

  - Язык программирования: C#.

  - SDK: Яндекс Games SDK (актуальная версия).

- Аппаратное обеспечение для запуска у пользователя:

  - Устройство с современным веб-браузером (Chrome 90+, Firefox 88+, Safari 15+) с поддержкой WebGL 2.0.

  - Рекомендуется наличие 2+ ГБ оперативной памяти.

- Информационное обеспечение:

  - Локализованные текстовые ресурсы игры хранятся в отдельном файле.

  - Настройки игры сохраняются локально в браузере пользователя.

3.6 Требования надежности

- Коэффициент готовности игры (доступности для запуска в рамках работоспособности платформы) должен стремиться к 1.0. Критические ошибки, приводящие к «зависанию» или закрытию вкладки браузера, недопустимы.

- Частота кадров (FPS) в типичных игровых сценах должна быть стабильной и составлять не менее 30 FPS на оборудовании среднего класса 5-летней давности.

- При временной потере сетевого соединения игра не должна терять локальный прогресс текущей сессии. Попытка синхронизации с облаком должна быть предпринята при восстановлении связи.

3.7 Требования безопасности

- Игра должна обрабатывать пользовательские данные (идентификатор, рекорды) в соответствии с пользовательским соглашением платформы «Яндекс.Игры».

- Критические данные (токены доступа SDK) не должны храниться в клиентском коде в открытом виде, а настраиваться через механизм переменных окружения на этапе сборки.

- Ввод пользователя должен быть валидирован на клиентской стороне для предотвращения некорректных данных.

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

4.1 Ориентировочная эффективность разработки

- Разработка программного продукта в рамках учебного проекта направлена на достижение следующих качественных показателей:

- Освоение полного цикла разработки игрового приложения на современном стеке технологий (Unity, C#, WebGL, облачные SDK).

- Создание портфолио-ориентированного продукта, демонстрирующего навыки программирования, геймдизайна и решения интеграционных задач.

- Получение практического опыта публикации продукта на крупной дистрибутивной платформе.

Экономический эффект в денежном выражении не планируется, так как работа является учебно-исследовательской.

4.2 Предполагаемые эксплуатационные затраты

- Затраты на разработку: Отсутствуют (работа выполняется на безвозмездной основе в рамках учебного процесса).

- Затраты на публикацию и хостинг: Отсутствуют (используются бесплатные лимиты платформы «Яндекс.Игры» для разработчиков).

- Затраты на поддержку: Минимальные, ограничивающиеся временем разработчика на мониторинг работоспособности опубликованной сборки.

СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТ ПО СОЗДАНИЮ СИСТЕМЫ

5.1 Стадии и этапы разработки

Разработка осуществляется в соответствии со стадиями, определенными для опытно-конструкторских работ.

Таблица 5.1 – Стадии и этапы разработки

| № | Стадия/Этап | Содержание работ | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Техническое задание | Разработка и согласование ТЗ. | Декабрь 2025 |
| 2 | Эскизное проектирование | Определение ключевой игровой механики, проектирование архитектуры проекта, создание прототипа. | Декабрь 2025-Январь 2026 |
| 3 | Техническое проектирование | Детальное проектирование классов, сценариев, структуры данных. Создание базовых ассетов. | Январь 2026 |
| 4 | Рабочая реализация | Написание кода основных модулей, создание финального контента (графика, звук), интеграция Яндекс SDK. | Январь-Февраль 2026 |
| 5 | Тестирование и отладка | Функциональное, интеграционное и кросс-браузерное тестирование. Оптимизация производительности. | Март 2026 |
| 6 | Публикация и сдача | Сборка WebGL, публикация на платформе «Яндекс.Игры», подготовка документации. | Март-Апрель 2026 |

5.2 Перечень организаций-исполнителей

Головной исполнитель: ФГБОУ ВО «РГПУ им. А.И. Герцена», кафедра информационных технологий и технологического образования.

ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЕМКИ СИСТЕМЫ

6.1 Виды испытаний

- Модульное тестирование ключевых игровых систем.

- Функциональное тестирование полного игрового цикла.

- Интеграционное тестирование работы с Яндекс Games SDK (авторизация, лидерборды).

- Кросс-браузерное тестирование.

- Нагрузочное тестирование (на предмет утечек памяти и падения FPS).

6.2 Общие требования к приемке работ

Работа считается принятой при условии:

- Полного соответствия разработанного программного продукта требованиям настоящего ТЗ.

- Успешного прохождения всех видов испытаний (п. 6.1).

- Публикации игры на платформе «Яндекс.Игры» и ее доступности для запуска.

- Наличия полного пакета документации (п. 7.2).

6.3 Номенклатура документации, предъявляемой на испытания

- Техническое задание.

- Исходный код проекта.

- Краткое руководство пользователя.

- Пояснительная записка к ВКР.

ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТИРОВАНИЮ

7.1 Общие требования

Документация оформляется в соответствии с ГОСТ 2.105-95 (общие требования к текстовым документам) и профильными стандартами ЕСПД.

7.2 Перечень подлежащих разработке документов

- Техническое задание (настоящий документ).

- Исходный код программы: Комментарии в коде должны соответствовать общепринятым соглашениям для C#. Ключевые классы и методы должны содержать XML-документацию.

- Краткое руководство пользователя: Описание цели игры, управления и связи с платформой. Может быть реализовано как раздел внутри игры («Помощь») или как текст на странице игры в магазине.

- Пояснительная записка к ВКР: Документ, описывающий ход разработки, принятые архитектурные и дизайн-решения, а также анализ процесса публикации и, опционально, первичных метрик.

7.3 Требования к оформлению документации

- Текстовые документы предоставляются в формате PDF и DOCX.

- Исходный код размещается в репозитории Git (GitHub, GitLab).

- Все документы должны иметь титульный лист с указанием наименования работы, ФИО исполнителя и руководителя, года.

ИСТОЧНИКИ РАЗРАБОТКИ

8.1 Документы и материалы, на основании которых разрабатывалось ТЗ

- ГОСТ 15.016-2016 «Система разработки и постановки продукции на производство. Техническое задание. Требования к содержанию и оформлению».

- ГОСТ 19.201-78 «Единая система программной документации. Техническое задание. Требования к содержанию и оформлению».

- Официальная документация по игровой платформе «Яндекс.Игры» и Яндекс Games SDK.

8.2 Научно-техническая литература и документация

- Джереми Гибсон Бонд. «Процесс создания игр». – М.: Диалектика, 2020.

- Официальная документация и руководства по Unity .

- Джозеф Хокинг. «Unity в действии. Мультиплатформенная разработка на C#». – СПб.: Питер, 2021.

8.3 Интернет-ресурсы и инструменты

- Официальный портал для разработчиков Яндекс.Игры: https://yandex.ru/dev/games/

- Документация Unity по работе с WebGL: https://docs.unity3d.com/Manual/webgl.html

- Система контроля версий Git: https://git-scm.com/

ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

- ГОСТ 2.105-95 Единая система конструкторской документации. Общие требования к текстовым документам.

- ГОСТ 15.016-2016 Система разработки и постановки продукции на производство. Техническое задание. Требования к содержанию и оформлению.

- ГОСТ 19.101-77 Единая система программной документации. Виды программ и программных документов.

- ГОСТ 19.201-78 Единая система программной документации. Техническое задание. Требования к содержанию и оформлению.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Лист согласования

РАЗРАБОТАЛ

Организация: ФГБОУ ВО "РГПУ им. А.И. Герцена"

Кафедра информационных технологий и технологического образования

Должность исполнителя: Студент 4 курса, группа 1.1,направление подготовки 09.03.02 "Информационные системы и технологии"

ФИО: Зубов Михаил Геннадьевич

Подпись: __________________

Дата: "____" ________ 2025 г.

СОГЛАСОВАНО

Научный руководитель

Организация: ФГБОУ ВО "РГПУ им. А.И. Герцена", кафедра ИТиТО

Должность: Заведующий кафедрой информационных технологий и технологического образования

ФИО: Власова Елена Зотиковна

Подпись: __________________

Дата: "____" ________ 2025 г.

Заведующий кафедрой

Организация: ФГБОУ ВО "РГПУ им. А.И. Герцена"

Должность: Заведующий кафедрой информационных технологий и технологического образования

ФИО: Власова Е.З.

Подпись: __________________

Дата: "____" ________ 2025 г.

ВИЗЫ СОГЛАСОВАНИЯ

| № | Должность | ФИО | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

Техническое задание утверждено и вступает в силу с момента подписания всеми

сторонами.

Количество листов технического задания: ________ (заполняется после

окончательного оформления)

Количество приложений: ________ (заполняется после окончательного оформления)

Настоящее техническое задание разработано в соответствии с требованиями ГОСТ 15.016-2016, ГОСТ 19.201-78, ГОСТ 34.602-89 и является обязательным документом для выполнения опытно-конструкторской работы по теме "Разработка рекомендательной системы книг с использованием технологии RAG"

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Таблица Б.1 – Технологии, библиотеки и их назначение

| Технология/Библиотека | Ориентировочная версия | Назначение в проекте |
| --- | --- | --- |
| Unity | 2021.3 LTS или выше | Игровой движок, среда разработки. |
| C# | .NET Framework 4.x / .NET Standard 2.1 | Основной язык программирования логики игры. |
| Яндекс Games SDK | Актуальная на момент разработки | Интеграция с платформенными сервисами. |
| Git | 2.x | Система контроля версий для управления исходным кодом. |

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ